EJES ARTICULADORES 2021-2022

PLAN PINAR INTENALCO

| ASPECTO CRITICO | ADMON DE ARCHIVOS | ACCESO A LA INFORMACION | PRESERVACION DE LA INFORMACIÓN | ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE LA SEGURIDAD | FORTALICIMIENTO Y ARTICULACIÓN | TOTAL E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Por el traslado de la Institución a otra sede se ha perdido información en documentación que debía reposar en el archivo central, se realizará un nuevo traslado a otra sede. Norte -Sur –Norte. | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 18 |
| La documentación de conservación total no está digitalizada y es de consulta permanente. Las historias laborales y académicas. Bono Pensional. | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 17 |
| Existe información de calificaciones de los años 2006 a 2013, e información de datos de egresados en bases de datos, la cual no han sido migradas al software correspondiente. | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 16 |
| Fondo Acumulado. El archivo histórico de permanente consulta no está digitalizado. | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 16 |
| Algunos de los archivos de gestión se encuentran desordenados. | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| La entidad no tiene articulada la Gestión Documental con la Gestión del Cambio y uso de las Tecnologías. | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 16 |
| TOTALES | 24 | 20 | 30 | 18 | 6 | 98 |

Calificación de impacto de 1 a 10

- Orden de prioridad de los aspectos críticos y ejes articuladores.

Se ordenaron los aspectos críticos y los ejes articuladores, según la sumatoria de impacto de mayor a menor con el siguiente resultado:

| ASPECTOS CRITICOS | VALOR | EJES ARTICULADORES | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| Por el traslado de la Institución a otra sede se ha perdido información en documentación que debía reposar en el archivo central, se realizará un nuevo traslado a otra sede. Norte -Sur –Norte | 18 | Preservación de la Información | 30 |
| La documentación de conservación no está digitalizada y es de consulta permanente. Las historias laborales y académicas. Bono Pensional | 17 | Administración de Archivos | 24 |
| Existe información de calificaciones de los años 2006 a 2013, e información de datos de egresados en bases de datos, la cual no han sido migradas al software correspondiente | 16 | Acceso a la Información | 20 |
| La entidad no tiene articulada la Gestión Documental con la Gestión del Cambio y uso de las Tecnologías | 16 | Aspectos Tecnológicos y de Seguridad | 18 |
| Algunos de los archivos de gestión se encuentran desordenados. | 15 | Fortalecimiento y Articulación. | 6 |

Para la aplicación de los objetivos se tomó como base los aspectos críticos y ejes articuladores incluidos en la Política,  con el siguiente resultado:

| ASPECTOS CRITICOS/ EJES ARTICULADORES | OBJETIVOS |
| --- | --- |
| Por el traslado de la Institución a otra sede se ha perdido información en documentación que debía reposar en el archivo central, se realiza un nuevo traslado a otra sede. Norte -Sur –Norte / Preservación de la Información | Regresar al Archivo Central los documentos históricos que reposan en otras dependencias y/o que tienen funcionarios para que la información sea manejada y custodiada por el archivo Institucional. |
| La documentación de conservación no está digitalizada y es de consulta permanente. Las historias laborales y académicas. Bono Pensional. / Administración de Archivos | Intervenir los fondos acumulados según el PGD, TVD, y el Plan de trabajo de Digitalización Documental. |
| Existe información de calificaciones de los años 2006 a 2013, e información de datos de egresados en bases de datos, la cual no han sido migradas al software correspondiente / Acceso a la Información. | Intervenir los fondos acumulados según el PGD, TVD, y el Plan de trabajo de Digitalización Documental. |
| La entidad no tiene articulada la Gestión Documental con la Gestión del Cambio y uso de las Tecnologías / Aspectos Tecnológicos y de Seguridad. | Aplicar TRD, y capacitar sobre manejo archivístico a las Dependencias que lo requieran tanto para los archivos en físico y en medio magnético, en conjunto con Sistemas de la Información y Tecnología. |
| Algunos de los archivos de gestión se encuentran desordenados / Fortalecimiento y Articulación. | Aplicar la herramienta tecnológica Sevenet/ otra, en los archivos de Gestión. |
| Finalmente, todos los aspectos críticos inciden en la preservación de la Información. |  |

Objetivos Específicos.

- Mitigar riesgos puntuales de los depósitos de archivo.

- Organizar las Historias laborales en el archivo de Gestión

- Organización de los Fondos Acumulados

- Formular políticas para la preservación de la Información.

- Capacitar a los funcionarios del El Instituto Técnico Nacional de    Comercio “Simón Rodríguez” de Cali, en los temas de Gestión Documental y expediente principalmente el Documento Electrónico.

- Mejorar la infraestructura de los depósitos de archivo.

- Optimizar la herramienta tecnológica Sevenet/ y otra para la Gestión Documental

- Digitalizar del Archivo histórico y documentos de relevancia en la Institución de Conservación total en el archivo Central.

A partir de lo anterior El Instituto Técnico Nacional de    Comercio “Simón Rodríguez” de Cali, identifico los planes y proyectos asociados a los objetivos obteniendo la siguiente información:

| ASPECTOS CRITICOS/EJES ARTICULADORES | OBJETIVOS | PLANES Y PROYECTOS ASOCIADOS |
| --- | --- | --- |
| Por el traslado de la Institución a otra sede se ha perdido información en documentación que debía reposar en el archivo central, luego se realiza un nuevo traslado a otra sede, además de las condiciones que teníamos cuando se presentó la pandemia, fueron adversas a esta labor manual. Norte -Sur –Norte / Preservación de la Información | Regresar al Archivo Central los documentos históricos que reposan en otras dependencias y/o que tienen funcionarios para que la información sea manejada y custodiada por el archivo Institucional. | Plan de riesgo de la Institución en Gestión Documental. |
| La documentación de conservación total no está digitalizada y es de consulta permanente. Las historias laborales y académicas. Bono Pensional. / Administración de Archivos | Intervenir los fondos acumulados según el PGD, TVD, y el Plan de trabajo de Digitalización Documental. | Plan de trabajo para el Archivo Central, TVD, Plan de Digitalización y Programa de Gestión Documental. |
| Existe información de calificaciones de los años 2006 a 2013, e información de datos de egresados en bases de datos, la cual no han sido migradas al software correspondiente / Acceso a la Información. | Intervenir los fondos acumulados según el PGD, TVD, y el Plan de trabajo de Digitalización Documental. | Plan de trabajo para el Archivo Central y el Sistema de Seguridad de la Información. PGD. Plan estratégico Informático. |
| La entidad no tiene articulada la Gestión Documental con la Gestión del Cambio y uso de las Tecnologías / Aspectos Tecnológicos y de Seguridad. | Aplicar TRD, y capacitar sobre manejo archivístico a las Dependencias que lo requieran tanto para los archivos en físico y documento electrónico, en conjunto con Sistemas de la Información y Tecnología. | Plan de riesgo de la Institución y Plan de Capacitación Institucional. |
| Algunos de los archivos de gestión se encuentran desordenados / Fortalecimiento y Articulación. | Aplicar la herramienta tecnológica Sevenet/ y otra en los archivos de Gestión. | Programa de Gestión Documental. |
| Finalmente, todos los aspectos críticos inciden en la preservación de la Información. |  |  |

FORMULACION DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN

DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO INSTITUCIONAL:

ARCHIVO DE GESTION Y ARCHIVO CENTRAL.

PLAN DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL INSTITUCIONAL

FASE I

OBJETIVO: Implementar el Programa de Expediente y Documento Electrónico al interior de Intenalco. A partir de la socialización del Manual para la Gestión de Documentos y Expedientes Electrónicos, se determina implementar El Programa de Documentos Electrónicos al interior del Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón Rodríguez” de Cali, partiendo de un Diagnóstico Integral, se estructura el programa con miras al mejoramiento de las políticas de gobierno en línea, para garantizar la existencia de responsabilidades en el uso de herramientas tecnológicas que permitan la racionalización, optimización y automatización de procesos y procedimientos al interior de la Entidad, con el fin de fomentar y establecer la cultura de la gestión documental electrónica, en cumplimiento de la política cero papel.

ALCANCE DEL PLAN O PROYECTO: 1. Este plan involucra Diagnóstico integral del estado actual de la Gestión documental, infraestructura, y cumplimiento normativo, aplicando los componentes del MGDA, documento electrónico y físico. 2. Verificación del cumplimiento de los procesos de gestión documental entregados por un tercero a la entidad 3. Diagnóstico de los documentos electrónicos con énfasis en el componente tecnológico de acuerdo a la normatividad vigente.

4.Cursos de modalidad online sobre temas específicos. 5.La identificación, evaluación, análisis, y mitigación de los riesgos asociados a la gestión del archivo Institucional; incluye los riesgos que se presenten en todas las áreas de gestión documental y Archivo Central.

RESPONSABLE DEL PLAN O PROYECTO: SECRETARIA GENERAL Y VICERRECTORIA ADTIVA Y FRA.

TABLA FASE I:  Actividades del Diagnóstico.

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento de información de los procesos documentales y electrónicos de Intenalco | AGN | DICIEMBRE 2021 | FEBRERO 2022 | Informe de Procesos actualizados |  |
| Identificación de la brecha tecnológica para definir que existe y que hace falta | AGN | FEBRERO 2022 | MARZO 2022 | Diagnóstico |  |

FASE II

PROTECCIÓN DE DATOS Y CERTIFICACION DIGITAL

TABLA – FASE II – Actividades del Plan de Protección de datos y certificación digital – LEY 1581 de 2012

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboración y entrega de Manuales | CERTICAMARAS/OTRO | MARZO 2022 | MARZO 2022 | Manuales | Tiempo de ejecución será coordinado conjuntamente para ejecutarse de acuerdo al tiempo de los funcionarios que intervengan en las actividades. |
| Elaboración y entrega de contratos y formatos | CERTICAMARAS/OTRO | MARZO 2022 | ABRIL 2022 | Contratos y Formatos |  |
| Registro ante la SIC de las Bases de Datos | CERTICAMARAS/OTRO | ABRIL 2022 | ABRIL 2022 | Registro Bases de Datos |  |
| Implementación de la herramienta web para la administración de Bases de Datos | CERTICAMARAS/OTRO | MAYO 2022 | MAYO2022 | Herramienta Web en funcionamiento |  |
| Capacitación de los funcionarios | CERTICAMARAS/OTRO | MAYO 2022 | MAYO 2022 | Certificado de Capacitación personal |  |

| INDICADORES DEL PLAN O PROYECTO. |
| --- |
| INDICADOR | INDICE | SENTIDO | META |
| Identificación de Riesgos | Áreas Intervenidas*100% | Creciente | 80% |
| Evaluación y Análisis de Riesgos. | Riesgos analizados *100 Riesgos identificados. | Creciente | 100% |

FASE III IMPLEMENTACION

TABLA DE RECURSOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

| RECURSOS ASOCIADOS A CADA ACTIVIDAD |  |
| --- | --- |
| TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES | CANTIDAD | PRESUPUESTO |
| Humano | FASE I Consultoría Técnica Especializada para el diagnostico y diseño detallado de la función archivística actual de Intenalco, siguiendo el modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos-MGDA y los lineamientos establecidos por el AGN y el Ministerio de las TIC e innovación y la normatividad vigente. Dos Técnicos | Profesionales en Ingeniería informática con experiencia en evaluación y determinación de riesgos. Técnico Industrial en áreas a fines con experiencia en apoyo al levantamiento de información, en Documentar riesgo. | 1 | $ 50.000.000 |
| TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES | CANTIDAD | PRESUPUESTO |
| Tecnológico. | SCANER SCANER DOCUMENTOS COMPUTADOR MESAS DE TRABAJO. ROTULO ESTAMPADO LECTOR CODIGO DE BARRAS | Para escanear planillas Para digitalización documentos diferentes tamaños. Capacidad de almacenamiento. Licencia vigente. Organización Documental en Archivo Central | 3.900.000.00 4.500.000.00x4 4.925.700 x4 500.000.00x2 900.000.00 170.000X2 | 3.900.000 18.000.000 19.702.800 1.000.000 900.000 340.000 |
| Económico | Sostenibilidad y permanencia de la Licencias. Mantenimiento y actualización. | Renovación de licencia anual Software Sevenet /otro Programa actualizado afín a Digitalización certificada. | $ 5.630.000 | 5.630.000. |
| *Materiales -equipos | Archivadores para las dependencias: Secretaria General, BI, ARCA, Financiero, Almacén, Archivo. | Archivadores para conservación y preservación documental. | $5.300.000x6 | 31.800.000 |

| Implementación Programa de modelo de Gestión Documental y Administración de Archivos-MGDA | Capacidad servidores internos y externos. (Reserva) | 25.000.000 | $25.000.000. |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE I + implementación | SUBTOTAL. |  | $156.272.800 |

- FIRMA DIGITAL PARA JAVA – Ley 527 de 1999 Decreto No.2364 de 2012

| CANTIDAD | PRODUCTO O SERVICIO | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Licencia perpetua del componente API de firma para JAVA | Licencia del componente propuesto para cumplir con los requerimientos solicitados. Sera una licencia por cada Lenguaje de Desarrollo. | $12.000.000 | $12.000.000 |
| 8 | Horas de asesoría en la entrega e integración del componente. | Horas de Asesoría en la Integración del componente en la aplicación JAVA | 140.000 | $1.120.000 |
| 1 | Servicio de Soporte especializado posterior al periodo de Garantía | Servicio de soporte posterior al período de garantía, a partir del segundo año. | 2.400.000. | 2.400.000 |
| 1 | Certificado Digital de persona Jurídica | Certificado Digital a nombre de Intenalco con vigencia de un año. | 800.000 | 800.000 |
| N* | (Opcional) Servicio de estampado Cronológico * | SERVICIO DE ESTAMPADO CRONOLOGICO |  |  |
| 1 | Licencia perpetua del componente actualizador de la CRL | Componente automatizado para descargar automáticamente la CRL y así verificar de manera local los certificados digitales del firmante. |  | GRATUITO. |
|  | Fase II + Implementación. | FASE II | Subtotal | $ 16.320.000 |
|  | Recursos fase I + Recursos fase II |  | TOTAL | $172.592.800 ========== |

TOTAL, SON: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

Atentamente.

MARTHA LUCIA BELLO

Gestión documental y Archivo.

LUCERO CHAMORRO

Tecnologías de la Información.